}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastian Quilodran y Brayan cid |
| --- | --- |
| Rut | 21.374.049-0 / 20.155.860-3 |
| Carrera | Ing. Informática |
| Sede | San andres Concepcion |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EccoApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas web |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente existe una proliferación de microbasurales y espacios públicos abandonados o con acumulación de desechos en diversos sectores urbanos. La problemática principal radica en la falta de visibilidad e información sobre estas zonas y la dificultad de coordinación entre los vecinos interesados en colaborar. Alguien puede detectar un punto sucio, pero carece de un canal centralizado para reportarlo, convocar ayuda cercana o dar seguimiento a su limpieza. El tema se escogió base a una experiencia, el cual lo hace relevante ya que trabajaremos con tecnologías nuevas y con tecnologías enseñadas,por lo cual nos ayuda a desarrollar mejor nuestras competencias Este proyecto se ubica geográficamente a nivel regional y local (comunas de la Región del Bío Bío, como Concepción, San Pedro de la Paz y Coronel), impactando directamente a juntas de vecinos, comunidades locales y agrupaciones ecologistas. El proyecto impacta a las municipalidades de las comunas y a los vecinos. Aporte de valor: La plataforma provee una solución digital estructurada mediante un mapa interactivo colaborativo, trazabilidad con fotos antes/después, jornadas de limpieza programadas (brigadas), gamificación mediante puntos/rankings y un módulo educativo de reciclaje. Para el ámbito profesional, demuestra la capacidad de integrarse con API de geolocalización, persistencia relacional y arquitectura de software robusta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de recuperación de espacios públicos. Los módulos principales incluyen: 1. Mapa colaborativo: Muestra puntos reportados (zonas sucias, zonas limpiadas, contenedores de reciclaje). 2. Brigadas de limpieza: Creación de eventos con fecha, hora, ubicación y control de asistencia. 3. Trazabilidad e historial: Registro fotográfico (antes/después) e historial de intervenciones por zona. 4. Módulo de Gamificación: Sistema de puntos, insignias y rankings por participación. 5. Sección de Reciclaje Educativo: Publicaciones comunitarias sobre reuso de materiales con guías paso a paso. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | EL proyecto APT se relaciona con mi perfil de egreso de manera en que desarrollaremos una solución innovadora aplicando las tecnologías aprendidas, además las competencias serán necesarias al momento de crear las aplicación móvil, dado que, la aplicación será planificada dentro de un marco de trabajo con lenguajes de programación, aplicada a base de datos no relacional, estas son unas de las competencias relacionadas. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite aplicar conocimientos prácticos en desarrollo Full-Stack, arquitectura de software y desarrollo guiado por requerimientos. Además, promueve la responsabilidad social a través del uso de la tecnología como herramienta para el desarrollo sustentable y la vinculación con la comunidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es posible desarrollarlo dentro del semestre, dado que las tareas de trabajo estarán divididas por los miembros del equipo, cada miembro trabaja entre las semanas asignadas en diferentes funcionalidades (14 semanas) y así poder avanzando en grupo de manera coordinada, Las horas asignadas nos darán un avance para la documentación y reunión del grupo • Materiales: Equipos de cómputo, servidores de desarrollos locales, tecnologías a ocupar, Flutter con su lenguaje DART, API Google Maps Platform, servicios Cloud gratuitos para despliegue (Firebase). • Facilitadores: Herramientas de software libre, APIs de mapas de código abierto y trabajo en equipo dividido entre 2 desarrolladores. • Mitigación de riesgos: La gestión de alcance restrictiva propia del enfoque tradicional evita el sobre-alcance (scope creep), priorizando los módulos funcionales clave en la especificación de requerimientos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web/móvil para la gestión colaborativa, trazabilidad y educación en la recuperación de espacios públicos y reciclaje comunitario |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Captar usuarios activos: Alcanzar al menos 100 usuarios activos durante los primeros 30 días posteriores al lanzamiento de EccoApp en las comuna de Coronel. - Incrementar los reportes comunitarios: Registrar al menos 50 puntos geográficos correspondientes a zonas con residuos, espacios recuperados y lugares de reciclaje durante los primeros 60 días de funcionamiento. - Promover brigadas de limpieza: Lograr la creación de al menos 15 brigadas de limpieza durante los primeros 60 días desde el lanzamiento de la aplicación. - Garantizar la trazabilidad de las intervenciones: Conseguir que al menos el 80 % de las intervenciones de limpieza registradas y finalizadas cuenten con fotografías del antes y después y un historial actualizado durante los primeros 90 días. - Fomentar la participación ciudadana: Conseguir que al menos el 30 % de los usuarios activos participe en una brigada de limpieza durante los primeros 90 días de funcionamiento. - Impulsar la educación sobre reciclaje: Alcanzar al menos 30 publicaciones educativas sobre reciclaje y reutilización de materiales durante los primeros 60 días de funcionamiento. - Incentivar la participación mediante gamificación: Lograr que al menos el 40 % de los usuarios activos acumule puntos o consiga una insignia mediante acciones comunitarias verificables durante los primeros 90 días. - Evaluar la satisfacción de los usuarios: Obtener una calificación promedio igual o superior a 4,0 sobre 5,0 en las encuestas de satisfacción de los usuarios que utilicen la aplicación durante sus primeros 90 días de funcionamiento. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología Tradicional (Ciclo en Cascada / Waterfall): Se utilizará la metodología tradicional de desarrollo de software basada en fases secuenciadas estructuradas: 1. Fase de Análisis de Requerimientos: Definición formal de casos de uso, alcance y requisitos del sistema. 2. Fase de Diseño: Creación del modelo Entidad-Relación, arquitectura REST, diagramas de secuencia/clases y prototipos de pantallas. 3. Fase de Codificación/Desarrollo: Construcción programática por módulos asignados. 4. Fase de Pruebas e Integración: Verificación de funcionalidades, corrección de errores e integración de componentes. 5. Fase de Cierre y Despliegue: Documentación final, manuales de usuario y presentación. .

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación de Requisitos | Documento de módulos funcionales con actores, roles, reglas de negocio y decisiones de alcance. | Acredita la planificación del alcance y la definición formal de los requisitos antes de la construcción. |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura | Esquema relacional de diagramas entidad-relación y esquema de interacción entre las tres aplicaciones, la base de datos y los servicios externos. | Evidencia la correcta estructuración relacional y el diseño multi-empresa antes de la codificación. |
| Avance | Diseño de Seguridad y Autenticación | Documento con los flujos de sesión, control de acceso por rol y alcance y manejo de archivos. | Demuestra que la seguridad se define desde el diseño y no como un agregado posterior. |
| Final | Código Fuente del Sistema | Repositorio con la API, y sus distintos módulos según las funcionalidades declaradas, el sitio público y el paquete compartido, con historial de commits. | Da cuenta del funcionamiento de los 18 módulos y de la calidad del software construido. |
| Final | Sistema Desplegado en Producción | Plataforma móvil | Demuestra la puesta en marcha real |
| Final | Informe de Pruebas y Certificación | Resultados de las pruebas automatizadas, de aislamiento de datos, de seguridad y de aceptación del ciclo comercial completo. | Valida la estabilidad del sistema y el cumplimiento de los objetivos medibles. |
| Final | Manuales y Memoria de Proyecto | Manuales para usuario y administrador y consolidación formal del informe de titulación. | Formaliza el cierre curricular y facilita la transferencia del sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Modelado de Software | Levantamiento de Requerimientos | Redacción del SRS y especificación de casos de uso. | Google Docs, Plantilla SRS | 2 semanas | Brayan Cid y Sebastián Quilodrán | Asegurar alineación de expectativas. |
| Gestión BD | Diseño de Base de Datos | Elaboración de modelo E-R, tablas de usuarios, mapas, fotos, eventos y puntos. | oracle sql developer data modeler | 2 semanas | Sebastián Quilodrán | Requiere normalización correcta. |
| Desarrollo Móvil | Desarrollo del Módulo de Mapa | Programación e integración de la API de mapas para marcas y filtros. | Entorno Flutter | 4 semanas | Brayan Cid | Requiere llave de API válida. |
| Desarrollo de Software | Desarrollo Backend y API REST | Creación de endpoints para CRUD de usuarios, fotos, eventos y gamificación. | Python, | 2 semanas | Sebastián Quilodrán | Controlar el tiempo de carga de imágenes. |
| Desarrollo de Software | Módulo de Brigadas e Historial | Programación de registro de convocatorias e historial antes/después. | Entorno Flutter | 2 semanas | Brayan Cid | Interfaz fácil de usar |
| Desarrollo de Software | Módulo de Gamificación y Reciclaje | Lógica de acumulación de puntos, rankings y sección de guías educativas. | Node.js, Frontend | 2 semanas | Sebastián Quilodrán | Interfaz interactivo para el usuario |
| Calidad de Software | Pruebas e Integración | Ejecución de pruebas funcionales, corrección de bugs y empaquetado final. | Postman | 2 semanas | Brayan Cid y Sebastián Quilodrán | Contingencia por posibles fallas de API. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de Requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de Base de Datos |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo Módulo de Mapa |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo Backend & API REST |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Módulo Brigadas e Historial |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Módulo Gamificación y Reciclaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pruebas e Integración de Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 9. Cierre, Documentación y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |